# AI 游戏助手智能体平台

# 项 目 方 案

基于 LangGraph 的多智能体游戏助手 · 简历导向完整技术方案

版本：V1.1（已完成 P0 评测闭环 / P1 上下文工程与记忆分层 / 自研 ReAct / 成本优化，附真实跑测数据）
日期：2026 年 9 月 23 日

目  录

1  项目概述	1

1.1  项目背景	1

1.2  项目目标	1

1.3  简历价值定位	1

2  系统总体设计	2

2.1  总体架构	2

2.2  技术栈总览	2

2.3  核心业务流程	3

3  功能模块详细设计	4

3.1  多智能体编排模块（LangGraph）	4

3.2  RAG 知识检索模块	5

3.3  工具调用模块	5

3.4  会话记忆模块	6

3.5  前端交互模块	7

3.6  API 服务层	7

4  数据方案：多游戏知识包	7

4.1  数据范围与规模	7

4.2  数据结构设计	8

4.3  数据采集与入库流程	8

4.4  多游戏扩展机制	8

5  技术选型与理由	8

6  评测方案	9

6.1  评测集设计	9

6.2  评测指标与流程	9

6.3  迭代优化闭环	10

7  分阶段开发计划（12 周）	10

8  部署与运行说明	11

11  风险与应对	12

附录 A  知识库数据结构设计	12

附录 B  后端代码结构示意	13

附录 C  前端组件结构示意	13

# 1  项目概述

## 1.1  项目背景

大模型能力快速演进，以智能体（Agent）为代表的自主任务执行范式已成为大模型应用开发的核心前沿方向。企业招聘中，具备 Agent 工程实践能力（任务编排、工具调用、检索增强、可观测性）的应届生具有明显竞争力。

以热门游戏《原神》为落地场景：玩家对角色培养、配队思路、材料规划等内容存在高频查询需求，而传统攻略存在信息分散、检索耗时、难以按个人账号条件定制等问题，天然适合以智能问答助手的方式解决。

个人诉求：通过一个端到端完整项目，系统掌握 Agent 编排、检索增强生成（RAG）、工具调用与全栈工程化能力，形成可验证、可讲解、可展示的求职作品。

## 1.2  项目目标

构建多智能体游戏助手：用户以自然语言提问，系统自动完成任务规划、知识检索、工具调用与回答生成，并可视化呈现决策全过程。

技术目标：多智能体编排（LangGraph）、RAG 检索（本地向量化 + Chroma）、工具调用（Function Calling）、全栈工程化（React + FastAPI + Docker）。

质量目标：评测集回答准确率不低于 85%、工具调用成功率不低于 90%、回答引用可溯源（以上为设计目标，实际值以开发完成后的跑测数据为准）。

## 1.3  简历价值定位

本项目一次覆盖大模型应用开发与 Agent 工程两个方向的岗位要求，核心能力包括四块：Agent 编排架构、RAG 检索链路、Function Calling 工具调用、可视化全栈工程。项目完成后可直接用于简历项目经历与面试讲解。

# 2  系统总体设计

## 2.1  总体架构

系统采用分层架构，自下而上分为模型与数据层、能力层、编排层、服务层、展示层，如图 1 所示。请求自上而下流转：前端发起对话，服务层受理并转为 SSE 流式事件，编排层驱动多智能体协同执行，能力层提供检索、工具与记忆能力，模型与数据层承载大模型与本地数据。

系统通过游戏抽象层支持多游戏扩展：每个游戏以独立知识包（数据目录 + 独立向量集合 + 工具集）注册到游戏注册表，会话与游戏绑定。新增游戏只需补充知识包并在注册表登记，无需改动编排与检索逻辑。当前规划落地《原神》与《明日方舟》两个游戏包。

图 1  系统总体架构图

## 2.2  技术栈总览

表 1  技术栈总览

| 层次 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 展示层 | React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS | 聊天界面、决策链路可视化、SSE 流式渲染 |
| 服务层 | FastAPI（Python 3.11+） | REST + SSE 接口、会话管理、校验与日志 |
| 编排层 | LangChain + LangGraph | 多智能体状态图编排、条件路由、重试与兜底 |
| 模型 | DeepSeek API（deepseek-chat / deepseek-reasoner） | 对话生成与 Function Calling |
| 向量化 | bge-m3（本地部署） | bge-small-zh-v1.5（本地缓存，约 95MB） |
| 向量库 | Chroma（本地持久化） | 知识检索与引用溯源，按游戏隔离集合 |
| 存储 | SQLite | 会话记录持久化 |
| 部署 | Docker / docker-compose | 一条命令启动前后端与向量库 |

## 2.3  核心业务流程

核心业务采用“规划—路由—执行—汇总”的多智能体流程，如图 2 所示：用户提问后，规划 Agent 完成意图识别与任务分解；条件路由按任务类型分流——知识问答类进入检索 Agent 执行 RAG 检索，数据与计算类进入工具 Agent 执行 Function Calling；两个分支的结果汇聚到汇总 Agent，完成回答组织、引用合并与格式校验后，通过 SSE 流式返回前端；任一环节超时或失败，由兜底节点给出降级回复。会话上下文携带当前游戏标识，规划与检索节点据此路由到对应游戏的知识包，实现多游戏隔离。

图 2  Agent 决策流程图

# 3  功能模块详细设计

## 3.1  多智能体编排模块（LangGraph）

### 3.1.1  图结构设计

包含七个节点：规划节点（plan）、路由节点（route）、检索节点（retrieve）、工具节点（tool）、汇总节点（synthesize）、质检节点（reflect）、兜底节点（fallback）。节点之间通过条件边连接，路由节点根据任务类型字段选择下游分支；质检节点对汇总回答做忠实性/覆盖度自检，不合格时回炉汇总节点重写一次。

### 3.1.2  状态设计

图状态（State）为核心设计，包括：game_id（当前游戏标识）、messages（对话消息）、plan（任务分解结果）、task_type（任务类型）、retrieved_docs（检索结果）、tool_results（工具执行结果）、citations（引用列表）、error（异常信息）。状态贯穿全流程，game_id 驱动检索与工具按游戏路由，任一节点只读写其负责的字段，职责单一、便于调试。

### 3.1.3  可靠性与兜底

节点级重试：模型调用失败或输出校验不通过时最多重试 2 次，指数退避。

超时控制：单节点执行超时 30 秒，超时进入兜底节点。

输出校验：结构化输出使用 Pydantic 模型校验，非法输出触发重试。

兜底回复：所有异常路径统一收敛到 fallback 节点，返回友好的降级回答，保证任何情况下用户都有响应。

### 3.1.5  自研 ReAct 循环与共享混合检索（P1）
自研轻量 ReAct 模块（app/agents/scratch_react.py）不依赖 LangGraph，手写 Thought → Action → Observation → Final 循环，兼容 JSON 与经典 ReAct 文本两种输出格式（带格式异常重试兜底），复用统一工具注册表与 RAG 检索器，并输出工具返回依据（citations）供忠实性自动核验。
检索核心抽为共享函数 hybrid_retrieve（app/rag/retriever.py）：名称命中置顶 + 向量召回（Chroma/bge-zh + 类型/元素重排）+ 元素×职能精确补充 + 关键词兜底，LangGraph 与 ReAct 两条链路共用，保证检索策略一致、可单测。
对比测试（scripts/compare_react.py + scripts/eval/judge_compare.py）：同一批 6 条代表性问题，两条链路质量实质持平（自研 ReAct 复核后准确率 0.95 / 忠实性 0.98 / 覆盖度 0.945 / 0 幻觉），自研 ReAct 省约 35% 耗时与约 1.6k token/条，代价是节点级可观测与引用格式的工程性差异——这是对 Agent 循环原理的底层验证。

### 3.1.4  可扩展性

图采用子图（Subgraph）设计，可将“深度研究”等复杂能力封装为独立子图复用；新增 Agent 能力只需扩展节点与边，不侵入已有逻辑。

## 3.2  RAG 知识检索模块

### 3.2.1  分块策略

按知识条目为最小块（一条角色、一把武器、一篇攻略问答各为一个独立块），与业务检索粒度对齐，避免跨条目切分造成的语义割裂；每个块保留元数据（类型、名称、ID），支撑过滤与引用溯源。

### 3.2.2  向量化与存储

Embedding 采用 bge-small-zh-v1.5 本地部署（512 维，模型缓存约 95MB，可离线运行）。选择原因：DeepSeek 官方 API 不提供 embedding 接口；本地小模型零调用成本、无网络依赖、启动即用，且中文检索效果在轻量模型中表现均衡。向量存储使用 Chroma，本地持久化、零运维，满足单机演示需求。向量集合按游戏隔离：每个游戏使用独立的 Chroma Collection，检索互不干扰，保证多游戏数据共存。

### 3.2.3  检索与引用

检索采用 TopK=5 召回 + 相似度阈值过滤，返回结果附带知识条目 ID 与标题；回答生成时强制要求引用检索来源，前端以引用卡片形式展示原文，做到回答可溯源。加分项：接入 bge-reranker 对召回结果重排，进一步提升准确率。

## 3.3  工具调用模块

模型侧使用 DeepSeek 的 Function Calling 能力（OpenAI 兼容格式）。后端维护工具注册表，每个工具声明 JSON Schema 参数规范，流程为：模型输出工具调用请求 → 后端解析并校验参数 → 执行工具 → 结果回填给模型继续生成。

工具一：query_game_data——按游戏与类型查询知识库结构化数据（角色、武器、圣遗物等），游戏标识由会话上下文注入，不由用户指定，防止跨游戏误查。

工具二：calculate——数值计算（材料需求估算、体力规划等），保证计算类回答准确。

工具三：get_current_time——获取当前时间，用于时效性表述。

加分项：game_notice——查询当前游戏实时活动公告，按游戏接入对应公告源，扩展实时信息能力。

可靠性设计：参数 Pydantic 校验失败自动重试；工具执行异常捕获并返回错误信息；工具结果按长度截断防止上下文溢出；工具清单白名单管理。

## 3.4  会话记忆模块

短期记忆：对话历史窗口保留最近 N 轮消息，超过窗口长度（≥12 条）时 LLM 滚动压缩为会话摘要（session_memory.py），控制上下文长度与成本。
长期记忆：会话记录持久化到 SQLite，支持会话列表、历史恢复与多会话切换。
用户级记忆（P1）：对话结束后 LLM 提取玩家偏好（如「喜欢胡桃」「关注火系蒸发队」）按游戏隔离写入 user_prefs 表（user_memory.py，最多 12 条），新会话注入 system prompt 持续生效，实测跨会话偏好生效。
上下文工程（P1）：Prompt 模板化（prompts.py），上下文预算 prepare_history = 会话摘要 + 最近 8 条，历史超窗自动压缩，控制每次调用 token 成本。
游戏绑定：会话创建时指定游戏，同一会话内检索、工具与系统提示均使用该游戏上下文，支持跨游戏独立会话。
记忆注入：系统提示按「角色设定 + 游戏上下文 + 历史摘要 + 用户偏好 + 检索结果 + 工具结果」组装，保证模型决策所需信息完整。

长期记忆：会话记录持久化到 SQLite，支持会话列表、历史恢复与多会话切换。

游戏绑定：会话创建时指定游戏，同一会话内检索、工具与系统提示均使用该游戏上下文，支持跨游戏独立会话。

记忆注入：系统提示按“角色设定 + 游戏上下文 + 历史摘要 + 检索结果 + 工具结果”组装，保证模型决策所需信息完整。

## 3.5  前端交互模块

游戏选择器：首页选择游戏（原神 / 明日方舟），会话按游戏隔离展示与切换。

聊天界面：消息流展示、Markdown 渲染、SSE 流式打字机效果。

决策链路可视化：时间线组件实时展示规划、路由、检索、工具、汇总各节点的状态、耗时与关键信息摘要，让 Agent 的思考过程可见、可解释。

引用卡片：回答中的引用高亮可点击，展开知识条目原文，支撑可信回答。

会话管理：新建、切换、清空会话。

## 3.6  API 服务层

表 2  API 接口清单

| 接口 | 方法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| /api/chat | POST | 发送消息，SSE 流式返回（含 Agent 过程事件与最终回答） |
| /api/sessions | GET | 获取会话列表 |
| /api/sessions | POST | 新建会话 |
| /api/sessions/{id}/messages | GET | 获取指定会话历史消息 |
| /api/knowledge | GET | 知识库条目列表（加分项） |

服务层统一使用 Pydantic 模型做请求与响应校验，定义统一错误码；日志中间件记录每次请求的耗时与状态，Agent 执行过程结构化落盘，支撑事后排查与评测。

# 4  数据方案：多游戏知识包

## 4.1  数据范围与规模

知识库按游戏组织为独立知识包，每个游戏包约 60～80 条结构化数据。规划两个落地包：《原神》包（约 80 条，先行开发）与《明日方舟》包（约 60 条，扩展验证），结构如表 3 所示（以原神包为例）。规模可控、质量优先，先保证单游戏闭环演示，再验证多游戏扩展。

表 3  知识库内容规划（以原神包为例）

| 类型 | 条目数 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 20 | 星级、元素、武器类型、定位、技能、培养材料、配队建议 |
| 武器 | 15 | 星级、类型、被动效果、适用角色 |
| 圣遗物 | 10 | 套装名称、二件套/四件套效果、适用角色 |
| 材料 | 15 | 采集物、怪物掉落、副本产出与用途 |
| 攻略问答 | 20 | 配队、培养优先级、资源规划等高频问题（FAQ） |

## 4.2  数据结构设计

每类条目使用统一的 JSON Schema 定义（见附录 A），所有游戏包共用同一 Schema 体系，游戏差异通过字段值（如元素属性、职业、养成资源类型）体现；新增游戏只需按 Schema 提供数据。字段设计原则：检索友好（独立字段便于过滤）、引用友好（携带 id 与名称）、问答友好（配队与攻略类条目预写标准答案）。示例中的具体数值仅作字段说明，真实数据在开发阶段人工整理入库，不预置虚构数值。

## 4.3  数据采集与入库流程

来源与整理：基于官方资料与公开社区攻略人工整理；攻略类内容以自撰或改写为主，并标注来源。

合规说明：不采集、复制受版权保护的图片与整篇转载文本；知识库仅用于个人学习与演示。

入库流水线：JSON 数据 → Pydantic 校验 → 按条目分块 → bge-m3 向量化 → 按游戏写入独立 Chroma Collection；提供独立入库脚本，可按游戏增量更新。

## 4.4  多游戏扩展机制

游戏注册表（config/games.yaml）声明每个游戏的标识、显示名、数据目录与向量集合名；系统启动时按注册表加载知识包。扩展新游戏的步骤为：创建数据目录并整理 JSON → 运行入库脚本写入独立向量集合 → 在注册表登记。编排层、检索逻辑与前端主体无需改动，体现插拔式设计。

# 5  技术选型与理由

表 4  关键技术选型对照

| 组件 | 本项目选型 | 备选方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent 编排 | LangGraph | AgentExecutor / 自研 | 状态图显式可控、节点级重试、可观测、支持子图，生产级推荐 |
| Embedding | bge-m3（本地） | 在线 Embedding API | 中文效果好、本地零成本、无需联网；DeepSeek 不提供 embedding 接口 |
| 向量库 | Chroma | Milvus / FAISS | 本地零运维、持久化、单机演示足够；数据量增大可平滑迁移 |
| 模型 | DeepSeek | GPT / 通义千问 | 成本低、中文能力强、支持 Function Calling |
| 前端 | React + TypeScript | Vue / Streamlit | 招聘市场主流、生态成熟、适合复杂交互与可视化 |
| 通信 | SSE | WebSocket | 服务端单向流式简单可靠，前端实现成本低，天然适配文本生成 |

# 6  评测方案

## 6.1  评测集设计

构建 30 条评测问答，覆盖四类任务：知识问答 12 条、工具调用 6 条、多轮对话 6 条、复杂组合任务 6 条。每条包含问题、标准答案、关键事实点、任务类型四个字段，作为效果基线。

## 6.2  评测指标与流程

回答准确率：LLM-as-Judge 按标准答案与关键事实点打分，辅以人工抽检 30%。

引用命中率：回答引用的知识条目与检索来源的匹配程度。

工具调用成功率：工具参数合法且执行成功的比例。

端到端时延：从提问到完整回答的平均耗时。

## 6.3  迭代优化闭环

## 6.4  落地结果（P0 评测闭环）
评测集 30 条（entity/knowledge/edge/complex 四类），Judge 用 DeepSeek 按四指标评分：准确率 / 忠实性（回答是否都有引用支撑）/ 覆盖度（期望要点覆盖比例）/ 幻觉条数。
四轮迭代收敛：v1 0.750/0.923/0.702/1 → v2 0.783/0.783/0.822/7 → v3 0.887/0.923/0.884/3 → v4 0.937/0.997/0.922/0 幻觉。
评测闭环已揪出并修复：plan 意图误判（胡桃圣遗物被误判为实体查询）、元素/反应基础知识缺失（补 12 条）、synthesize 编造细节、胡桃生日数据错误（7月15日 → 12月20日，补 wiki 验证映射）、validator 定位枚举过严。
P1 回归：0.928 / 1.0 / 0.917 / 0 幻觉（忠实性满分）。
## 6.5  Token 成本硬指标
全局 LLM 用量统计（app/core/usage.py，LangChain 回调自动统计全部调用）：评测报告自带本轮 token 汇总（总量/输入/输出/调用次数/平均每条）并与上一份报告对比增量；--only-failed 增量重跑只重跑失败/低分/含幻觉用例，显著节省 token。实测每条评测 ≈ 3,900 token（Agent 链路 + Judge），全量 30 条 ≈ 11.6 万/轮；单次对话 ≈ 3.3k token / 6 次调用；SSE usage 事件由前端渲染「⚡ 本轮消耗 N token（M 次调用）」，成本可视化闭环。
最新全量（2026-09-23）：准确率 0.962 / 忠实性 1.0 / 覆盖度 0.945 / 0 幻觉（30 条，93.6k token，平均 3.1k/条）；收尾处置后原低分项全部清零。

跑测后按错误类型归类（检索未命中、引用错误、工具失败、编排异常），定位到具体环节后针对性优化（调整分块与阈值、完善工具参数描述、修正提示词），优化后回归全部评测集，保证不引入回归。

# 7  分阶段开发计划（12 周）

进度更新（2026-09-23）：阶段一、阶段二与阶段三全部完成。阶段三落地：明日方舟二期知识包（games.yaml 注册启用、8 名干员种子数据、前端游戏选择器切换实测通过）；MCP 工具协议（backend/mcp_server.py 暴露 list_games / query_game_entity / search_knowledge 三个标准工具，stdio 冒烟测试通过）；docker-compose 完善（前后端 Dockerfile、nginx 代理含 SSE、数据与模型缓存卷，本机 Docker Linux engine 未就绪待实机验证）。2026 数据时效同步：补录原神月之五/六新角色（法尔伽、莉奈娅）与明日方舟 2026 新干员（怒潮凛冬、可露希尔、凯尔希·思衡托）；动态按需获取实测 2026 新角色（哥伦比娅经 wiki 交叉验证补全实装版本/武器/命之座），数据来源均标注 2026。

整体分三个阶段推进，每周设置里程碑产出，确保任何阶段都有可演示成果，如表 5 所示。

表 5  12 周开发计划

| 周次 | 阶段 | 关键任务 | 里程碑产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 阶段一 | 环境搭建、DeepSeek API 申请、项目骨架 | 可运行骨架 |
| 第 2 周 | 阶段一 | 数据采集与结构化（角色 20 + 武器 15） | 知识库 JSON 初版 |
| 第 3 周 | 阶段一 | 入库脚本、bge-m3 向量化、Chroma 写入 | 检索接口可用 |
| 第 4 周 | 阶段一 | RAG 问答单模块验证 | 命令行版 RAG 问答 |
| 第 5 周 | 阶段二 | LangGraph 状态图搭建（规划/路由/汇总） | 编排骨架 |
| 第 6 周 | 阶段二 | 检索节点、工具节点接入 | 后端全链路原型 |
| 第 7 周 | 阶段二 | 工具集完善、会话记忆 | 工具与记忆可用 |
| 第 8 周 | 阶段二 | FastAPI 接口 + SSE、校验与日志 | 后端 API 全流程 |
| 第 9 周 | 阶段三 | React 工程、聊天界面、SSE 流式 | 前端聊天可用 |
| 第 10 周 | 阶段三 | 决策链路可视化、引用卡片 | 前端功能完整 |
| 第 11 周 | 阶段三 | 评测集构建、跑测与优化迭代 | 评测指标达标 |
| 第 12 周 | 阶段三 | Docker 打包、README、简历条目定稿 | 可演示完整产品 |

# 8  部署与运行说明

本地开发：后端 uvicorn 启动 FastAPI 服务，前端 vite dev 启动 React 开发服务器；首次运行执行数据入库脚本初始化知识库。

容器化部署：Docker Compose 编排后端与前端两个服务（backend/Dockerfile + frontend/Dockerfile + nginx.conf），一条命令 docker compose up -d --build 完成启动；data 与 models 卷持久化知识包 / Chroma / embedding 缓存，.env 经 env_file 注入密钥，便于演示与简历展示。

配置管理：敏感配置（DeepSeek API Key 等）通过 .env 文件注入，不入库不入代码仓库。

项目目录结构见附录 B、附录 C。

# 11  风险与应对

表 6  风险与应对

| 风险 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据整理耗时超出预期 | 高 | 固定 JSON 模板 + 分阶段整理；先完成 40 条保证闭环，再扩充到 80 条 |
| 检索效果不达标 | 中 | 调整分块与阈值、引入 reranker、扩充高质量数据，用评测集量化验证 |
| Function Calling 不稳定 | 中 | 参数校验 + 自动重试 + 兜底回复三层保障，积累失败样本进评测集 |
| 前端开发工作量大 | 中 | 组件化开发；先保聊天与决策可视化核心链路，再补次要功能 |
| 进度风险 | 中 | 每周里程碑检查；必要时裁剪加分项，保证主线闭环 |

# 附录 A  知识库数据结构设计

以下为角色与攻略问答两类条目的字段设计，示例值仅为说明字段结构，真实数据在开发阶段整理入库。数据以 JSON 格式存储，字段与本表一一对应。

表 A.1  角色条目字段

| 字段 | 类型 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | 条目唯一标识 | char_001 |
| type | string | 条目类型 | character |
| name | string | 角色名称 | 示例角色名 |
| rarity | int | 星级 | 5 |
| element | string | 元素属性 | 火 |
| weapon_type | string | 武器类型 | 长柄武器 |
| role | string | 定位 | 主C / 副C |
| skills | array | 技能列表 | 普通攻击、元素战技、元素爆发 |
| recommended_teams | array | 推荐配队 | 示例配队一、示例配队二 |
| talent_materials | object | 培养材料 | 突破材料、天赋材料 |
| notes | string | 培养建议 | 培养建议（示例） |

表 A.2  攻略问答条目字段

| 字段 | 类型 | 说明 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | 条目唯一标识 | faq_001 |
| type | string | 条目类型 | faq |
| question | string | 用户常见问题 | 如何为角色搭配圣遗物？ |
| answer | string | 标准答案（预写） | 优先凑齐套装效果，主词条按定位选择（示例） |
| tags | array | 检索标签 | 配队、培养 |
| source | string | 来源标注 | 人工整理（示例） |

# 附录 B  后端代码结构示意

backend/

├── app/

│   ├── main.py            # FastAPI 入口

│   ├── api/               # 路由与请求模型

│   ├── agents/            # LangGraph 状态图与节点

│   ├── rag/               # 分块、向量化、按游戏检索

│   ├── tools/             # 工具定义与执行器

│   ├── memory/            # 会话记忆与持久化

│   ├── knowledge/         # 知识包加载与校验

│   └── core/              # 配置、日志、错误处理

├── data/

│   ├── genshin/           # 原神知识包

│   └── arknights/         # 明日方舟知识包

├── config/

│   └── games.yaml         # 游戏注册表

├── scripts/               # 数据入库脚本

├── tests/                 # 评测脚本

└── requirements.txt

# 附录 C  前端组件结构示意

frontend/

├── src/

│   ├── components/

│   │   ├── GameSelector/   # 游戏选择器

│   │   ├── ChatWindow/     # 聊天消息流

│   │   ├── AgentTimeline/  # 决策链路时间线

│   │   ├── CitationCard/   # 引用卡片

│   │   └── SessionBar/     # 会话管理

│   ├── api/                # SSE 客户端

│   ├── types/              # 类型定义

│   └── App.tsx

└── vite.config.ts